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房屋建筑工程分“三阶段”办理施工意见函
办事指南

一、办理对象
对于三亚崖州湾科技城管理局在受委托范围内以委托机关名义作出的行政审批适用范围内的房屋建筑工程（涉及公共安全、生态安全、危险化学品、输油、供气、文物等特殊工程除外），建设单位可分阶段申请办理施工意见函。
二、房屋建筑工程分“三阶段”办理施工意见函
（一）房屋建筑工程“基坑支护和土方开挖”阶段施工意见函
1.办理条件
（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。
（2）施工现场已具备交通、水电等施工条件，能够满足施工企业进场的需求，具备开工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。
（3）已依法依规确定基坑支护和土方开挖施工单位。
（4）有保证工程质量和安全的具体措施。
（5）建设资金已落实。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.申请材料

	序号
	材料名称
	份数
	材料形式
	备注

	1
	基坑支护和土方
开挖施工许可申请说明
	1
	原件
	

	2
	用地手续
	1
	原件彩色
扫描件
（PDF格式）
	1.政府投资项目，任选下列材料之一：
（1）划拨决定书；
（2）不动产权证；
（3）建设用地规划许可证（2019年4月1日后核发的）；
（4）项目农转用文件。
2.社会投资项目，任选下列材料之一：
（1）国有建设用地使用权出让合同或土地成交确认书；
（2）政府部门关于用地置换批复；
（3）不动产权证。

	3
	基坑支护和土方开挖施工和图纸稳定的承诺说明（建设及设计单位）
	1
	原件
	


注：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定（2019修正）》（住房和城乡建设部令第47号）第十二条第一款：“对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。”建设单位最迟须在进入危险性较大的分部分项工程工序施工前，向管理局报送危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施的纸质文件，同时应当提供危险性较大的分部分项工程专家通过意见。
（二）房屋建筑工程“桩基和地下室”阶段的施工意见函
1.办理条件
（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。
（2）施工现场已具备交通、水电等施工条件，能够满足施工企业进场的需求，具备开工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。
（3）规划建筑设计方案通过三亚市国土空间规划委员会或管理局专家评审会审议。
（4）已经确定施工总承包单位，并签订合同。
（5）有保证工程质量和安全的具体措施。
（6）建设资金已落实。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.申请材料

	序号
	材料名称
	份数
	材料形式
	备注

	1
	桩基和地下室施工许可申请说明
	1
	原件
	

	2
	规划意见
	1
	原件彩色
扫描件
（PDF格式）
	

	3
	用地手续
	1
	原件彩色
扫描件
（PDF格式）
	1.政府投资项目，任选下列材料之一：（1）划拨决定书；
（2）不动产权证；
（3）建设用地规划许可证（2019年4月1日后核发的）；
（4）项目农转用文件。
2.社会投资项目，任选下列材料之一：
（1）国有建设用地使用权出让合同或土地成交确认书；
（2）政府部门关于用地置换批复；
（3）不动产权证。

	4
	施工总承包单位中标通知书（直接发包的工程无需提供）和施工合同
	1
	原件彩色
扫描件
（PDF格式）
	

	5
	桩基和地下室施工和图纸稳定的承诺说明（建设及设计单位）
	1
	原件
	


注：（1）前一阶段已提交的资料无需重复提交，申报主体无需提交。
（2）建设单位最迟须在进入危险性较大的分部分项工程工序施工前，向管理局报送危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施的纸质文件，同时应当提供危险性较大的分部分项工程专家通过意见。
（三）房屋建筑工程“主体工程”阶段的施工意见函
1.办理条件
（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。
（2）施工现场已具备交通、水电等施工条件，能够满足施工企业进场的需求，具备开工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。
（3）已取得建设工程规划许可手续。
（4）已经确定施工总承包单位，并签订合同。
（5）有保证工程质量和安全的具体措施。
（6）建设资金已落实。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.申请材料

	序号
	材料名称
	份数
	材料形式
	备注

	1
	主体工程施工许可申请说明
	1
	原件
	

	2
	建设工程规划许可函/证
	1
	原件彩色
扫描件
（PDF格式）
	

	3
	用地手续
	1
	原件彩色
扫描件
（PDF格式）
	1.政府投资项目，任选下列材料之一：
（1）划拨决定书；
（2）不动产权证；
（3）建设用地规划许可证（2019年4月1日后核发的）；
（4）项目农转用文件。
2.社会投资项目，任选下列材料之一：
（1）国有建设用地使用权出让合同或土地成交确认书；
（2）政府部门关于用地置换批复；
（3）不动产权证。

	4
	施工总承包单位中标通知书（直接发包的工程无需提供）和施工合同
	1
	原件彩色
扫描件
（PDF格式）
	

	5
	质量安全承诺书（建设、勘察、设计及施工单位）
	1
	原件
	

	6
	超限高层建筑工程审查承诺书
	1
	原件
	


注：（1）前一阶段已提交的资料无需重复提交，若由三亚崖州湾科技城管理局出具的建设工程规划许可函，申报主体无需提交。
（2）建设单位最迟须在进入危险性较大的分部分项工程的该项工序施工前，提前向管理局报送危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施的纸质文件，同时应当提供危险性较大的分部分项工程专家通过意见。
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